|  | POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID FORMATO PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EVALUATIVAS FACULTAD DE Ingeniería PROGRAMA: Ingeniería informática |  |  |  |  | Código: FD-GC195 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Versión: 03 |
| ASIGNATURA | CÓDIGO: | INGOI 184 | NOMBRE: | Taller II de programación |  |  |
| PROFESOR: | Manolo Pajaro Borras |  |  | FECHA: | 11-jun-2026 |  |
| TIPO DE EVALUACIÓN | TALLER | QUIZ | PARCIAL | FINAL | OTRO – CUÁL? |  |
|  |  |  |  | X |  |  |

NOMBRE:					  CÉDULA:			  NOTA:

Guía del Proyecto Final: Sistema Integral de Gestión y Ventas Online (E-Commerce Full-Stack)

1. Descripción General del Proyecto

El objetivo de este proyecto es diseñar y desarrollar una aplicación web completa y funcional basada en el modelo Cliente-Servidor. La aplicación permitirá la gestión integral de un catálogo de productos, la interacción fluida del usuario con dichos elementos y la persistencia segura de los datos mediante una base de datos.

Flexibilidad del Proyecto: El sistema cuenta con la ventaja de ser completamente adaptable a cualquier nicho de mercado que el equipo decida trabajar (por ejemplo: venta de dispositivos móviles, artículos deportivos, alimentos, ropa, etc.).

2. Requisitos Técnicos Obligatorios

Para cumplir satisfactoriamente con las competencias de la materia, la estructura tecnológica de la aplicación debe integrar de forma estricta los siguientes puntos:

Arquitectura: Una separación física, clara e independiente entre la capa de presentación (Frontend / Cliente) y la capa de lógica de negocio (Backend / Servidor).

Backend: Desarrollo robusto del lado del servidor utilizando PHP (puro o mediante algún framework) o Node.js con Express.

Comunicación de Datos: Uso obligatorio del formato JSON como estándar exclusivo para el intercambio y transferencia de información entre el cliente y el servidor.

Persistencia (Base de Datos): El equipo podrá optar libremente por un motor de base de datos Relacional (MySQL / PostgreSQL) o No Relacional (MongoDB).

Despliegue: La aplicación terminada no debe limitarse al entorno local; debe estar alojada, operativa y accesible en internet a través de un servicio de Hosting.

3. Alcance del Sistema (Funcionalidades Mínimas)

El ecosistema de la aplicación debe estar dividido para interactuar bajo dos perfiles o niveles de acceso bien definidos:

A. Módulo Público (Experiencia del Cliente/Comprador)

Catálogo Dinámico: Visualización atractiva de los productos cargados en tiempo real desde la base de datos.

Filtros Avanzados: Herramientas de búsqueda o filtrado preciso de elementos por categorías.

Detalle de Producto: Una vista individualizada que exponga detalladamente las especificaciones técnicas, precio e imagen de cada artículo.

Carrito de Compras / Pedido: Sistema interactivo para seleccionar múltiples productos, gestionar las cantidades y realizar un simulacro completo de la finalización de compra.

B. Módulo Administrativo (Gestión Interna de la Tienda)

CRUD Completo de Inventario: Panel privado para Crear, Leer, Actualizar y Eliminar productos. Cada registro debe soportar obligatoriamente campos de imagen, precio, stock y descripción.

Gestión de Inventario: Implementación de controles y alertas visuales para el manejo y notificación automática de stock mínimo.

Dashboard Organizacional: Pantalla de bienvenida que muestre un resumen estadístico, métricas rápidas o un listado ágil de los productos que se encuentran activos en el sistema.

4. Estructura de Documentación (Entregables)

La documentación técnica es tan crucial como el código fuente. Se deben estructurar y entregar dos manuales con enfoques totalmente diferenciados:

I. Manual de Usuario (Enfoque Funcional / No Técnico)

Introducción: Explicación clara y concisa del propósito general del sistema.

Guía de Navegación y Compra: Paso a paso detallado para el cliente sobre cómo navegar, buscar artículos, añadirlos al carrito y simular la orden de compra.

Guía de Administración: Manual procedimental orientado a los gestores de la tienda sobre cómo agregar, editar o dar de baja productos del inventario.

II. Manual del Programador (Enfoque Técnico de Mantenimiento)

Arquitectura del Sistema: Diagrama de bloques detallado que ilustre con precisión el flujo de comunicación y la arquitectura física (Cliente -> API/Servidor -> Base de Datos).

Modelo de Datos: Diagrama Entidad-Relación formal (si se usó SQL) o un esquema estructurado de Colecciones y Documentos (si se optó por NoSQL).

Documentación de la API: Catálogo exhaustivo de endpoints (rutas del servidor), especificando métodos HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) y ejemplos reales de las estructuras de los objetos JSON que se intercambian.

Manual de Despliegue Local: Pasos secuenciales y comandos requeridos para replicar, instalar dependencias y levantar exitosamente el entorno de desarrollo de forma local.

Ficha Tecnológica: Ficha técnica con las versiones exactas del software, entornos de ejecución y librerías utilizadas durante el proyecto.

5. Hoja de Ruta Sugerida (Gestión de Tiempos)

Para asegurar el éxito del proyecto, se aconseja distribuir el desarrollo a través de las siguientes fases planificadas:

Fase 1: Definición y Modelado (Semanas 2): Selección del nicho comercial, diseño formal del modelo de la base de datos y planeación teórica de las rutas de la API.

Fase 2: Desarrollo del Backend y API (Semanas 2): Configuración inicial del servidor (Express o PHP), programación de la conexión a la base de datos e implementación de las rutas que procesen JSON. Se deben testear los endpoints usando herramientas como Postman o Insomnia.

Fase 3: Frontend Dinámico (Semanas 3): Construcción de las interfaces de usuario interactivas y responsivas (HTML5, CSS3, JavaScript puro o Framework) consumiendo la API mediante Fetch o AJAX.

Fase 4: Integración y Calidad (Semanas 2): Robustecimiento del sistema mediante validación estricta de formularios, manejo controlado de excepciones (por ejemplo, caídas de la DB o llamadas a productos que no existen) y optimización de la experiencia de usuario (UX).

Fase 5: Despliegue y Cierre (Semanas 3): Migración completa del código y base de datos al hosting web, redacción de los manuales técnicos y pruebas finales directo en el entorno de producción real.

6. Lista de Chequeo para la Evaluación del Proyecto

Esta tabla representa exactamente los componentes básicos y los criterios bajo los cuales se evaluará la entrega del día miércoles 10 de junio. Asegúrese de cumplir cada uno de ellos antes del envío final.

| Componente Evaluado | Requisitos Específicos a Verificar | Estado (Cumple / No Cumple) |
| --- | --- | --- |
| 1. Funcionalidad del Sistema | • Catálogo interactivo conectado directamente a la base de datos. • Filtros funcionales que segmenten correctamente por categorías. • Vista de especificaciones técnicas detalladas por producto. • Carrito que permita añadir elementos y simular la orden de compra. • CRUD Administrativo completamente funcional (con carga de imágenes, precios, descripción y stock). • Alertas operativas de stock mínimo y Dashboard con resumen de productos activos. |  |
| 2. Arquitectura de Software | • Demostración de una separación física y lógica real entre la capa del Frontend (Cliente) y la capa de Backend (Servidor). |  |
| 3. Manejo e Intercambio de Datos | • Integración exclusiva de objetos JSON estructurados para la transferencia y recepción de información en todas las peticiones asíncronas. |  |
| 4. Calidad Técnica del Código | • Código fuente limpio, modular, debidamente organizado bajo buenas prácticas y con comentarios claros orientados al mantenimiento futuro. |  |
| 5. Despliegue en Entorno Real | • Aplicación web en producción estable y completamente accesible para revisión mediante el uso de una URL pública proveída por el hosting. |  |
| 6. Entregables de Documentación | • Manual de Usuario claro, instructivo y con lenguaje amigable no técnico. • Manual del Programador exhaustivo (incluyendo diagramas de bloques de la arquitectura, esquemas de bases de datos, documentación técnica de endpoints e instrucciones de instalación local). |  |

Nota Importante: El éxito real de este proyecto no radica meramente en lograr que la aplicación 'funcione'. El factor diferenciador evaluado será su capacidad de argumentar y demostrar con solvencia técnica cómo fluyen los datos de forma íntegra, segura y ordenada desde la base de datos hasta la pantalla del usuario final.

usuario: techstore_admin

contraseña: techstore_admin123

mongodb+srv://techstore_admin:<db_password>@cluster0.mlcprrs.mongodb.net/?appName=Cluster0